**Proiect MP**

În general, un proiect este conceput având în vedere următoarele elemente de bază:

• **ideea proiectului**, reprezentând o problemă ce se doreşte a fi rezolvată sau o oportunitate de exploatat prin proiect;

• **justificarea ideii proiectului** (*de ce* se doreşte realizarea proiectului şi *ce vine* în sprijinul realizării lui);

• **grupul-ţintă al proiectului** şi/sau **cine beneficiază** de rezultatele implementării lui (*cui îi este adresat*), care, de cele mai multe ori, poate să rezulte din scop sau obiective şi/sau trebuie definit distinct;

• **scopul proiectului**, în sensul delimitării clare a părţii din problemă ce poate fi rezolvată prin proiect sau a componentei ce poate asigura exploatarea oportunităţii identificate;

• **obiectivele proiectului**, care trebuie văzute atât pe *termen scurt* (cele care pot fi atinse în timpul implementării proiectului), cât şi pe *termen lung* (cele care vor asigura continuitatea proiectului);

• **jaloanele/reperele** proiectului și **livrabilele asociate**, care se stabilesc plecând de la scopul definit;

• **activităţile care concură la atingerea jaloanelor**, stabilirea întinderii în *timp* şi a *dependenţelor* dintre ele;

• **echipa proiectului**, de *management și operațională*, identificarea abilităţilor şi pregătirilor profesionale pe care trebuie să le aibă fiecare membru al echipei (apar în conţinutul proiectului dacă sunt solicitate sau doar pentru o mai uşoară atribuire a responsabilităţilor lor);

• **resursele solicitate** de *fiecare activitate în parte*;

• **evaluarea monetară a resurselor**, indiferent dacă ele există şi sunt puse la dispoziţia echipei proiectului (care ar putea fi considerate, în anumite limite, contribuţia proprie a celor care propun proiectul) sau urmează să fie finanţate prin proiect (partea care se doreşte să fie finanţată). De fapt, se întocmeşte bugetul proiectului, care poate fi defalcat pe fiecare activitate şi pe fiecare resursă în parte, pe perioade de realizare a proiectului şi, în final, pentru întregul proiect;

• **identificarea riscurilor** la care ar putea fi expus proiectul;

• **stabilirea indicatorilor** prin care atingerea jaloanelor și obținerea livrabilelor pot fi evaluate

TASK-URI

1. De ales titlul proiectului - **Toti**
2. Localizarea proiectului - **Toti**
3. 1.1. Identinficarea oportunitatii - **Toti**

1.2. Prezentarea organizatiei unde se va implementa ideea de proiect - **Teodora**

* denumirea orgz
* adresa orgz
* natura orgz
* obiect de activitate
* misiunea orgz

1.3. Este necesar să se prezinte *strategia*, *obiectivele pe termen lung și scurt* ale organizației, *regulile economice de finanțare*, *restricțiile privind cheltuielile* etc.- 2 persoane - **Sergiu+Daniel**

4. 2.1. Motivarea propunerii de proiect (max 5pag)

* aici sunt 6 task-uri – de facut cate 2 persoana
* a),g),h) - **Sergiu;**
* b), e) – **Daniel;**
* c), d), f) - **Teodora**

2.2. AnalizaSWOTaproiectului – fiecare membru treb sa formuleze cel putin 1 factor in cele 4 cadrane (max 1 pag) - **Daniel**

2.3 Identificarea și prezentarea beneficiarilor direcţi și/sau a grupurilor-ţintă **– Toti**

2.4. Stabilirea scopului al proiectului (obiectivul general)- **1 pers** (de comun acord-se consulta cu restul echipei) – **Daniel + Sergiu**

2.5. Stabilirea obiectivelor proiectului- 3 task-uri - Fiecare student din echipă va formula câte 1 obiectiv pe termen lung și 1-2 pe termen scurt, cu menționarea numelui studentului în dreptul fiecărui obiectiv.

a) +b) – **Sergiu + Daniel**

c) **Toti**

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

3.1. Definirea jaloanelor proiectului și a elementelor livrabile asociate (maxim 1 pagină)

**ATENȚIE**!! **Fiecare student din echipă va formula cel puțin câte 2 jaloane, cu livrabilele asociate, menționând numele studentului în dreptul fiecărui jalon. – Toti**

## 3.2 Realizarea structurii de descompunere a proiectului, în format outline (schiță) (maxim 8 pagini) - Toti

**ATENȚIE**!! **Fiecare student din echipă va descrie activitățile/subactivitățile specifice jaloanelor stabilite la punctul anterior, cu menționarea numelui studentului în dreptul fiecărei activități.**

3.3 Crearea structurii echipei proiectului și atribuirea responsabilităților pe activități **(maxim 3 pagini, fără graficul responsabilităților)**

**3.3.1** Stabilirea echipei de bază a proiectului

a) Se va construi o organigramă a echipei proiectului.

## b) Se va completa următorul tabel pentru a descrie abilităţile şi cunoştinţele necesare proiectului, în funcţie de responsabilităţile alocate, precum și modul de comunicare în echipă. Se vor delimita clar cele două niveluri ale echipei: de management şi operațională.

## c) La final, se va completa Graficul responsabilităţilor (cine, ce face), în care vor fi incluse și responsabilitățile eventualilor parteneri și ale firmelor contractate (furnizori) pentru bunuri, lucrări sau servicii, prezentat în Anexa 1.

**ATENȚIE**!! **Fiecare student din echipă va completa în tabelul anterior pentru cel puțin un membru din echipa proiectului, cu menționarea numelui studentului în dreptul fiecărei poziții. La fel și în cazul graficului responsabilităților.**

3.3.2  Atribuirea responsabilităților partenerilor proiectului (dacă este cazul): o scurtă prezentare a lor, a echipei care va gestiona proiectul la nivelul fiecărui partener (tot din punct de vedere al rolurilor și pozițiilor în cadrul proiectului), specificarea responsabilităţilor pe activităţile în care vor fi implicaţi (în Graficul responsabilităților). Atenţie, partenerii NU sunt furnizorii proiectului. Partenerii au aceleaşi drepturi şi obligaţii ca şi solicitantul/beneficiarul proiectului.

3.4 Planificarea calendaristică a activităților proiectului, cu ajutorul diagramei Gantt (maxim 5 pagini, în anexă)

Lucru proiect MP, Capitol 3:

To do Azi joi 03.12.2020:

3.1. Definirea jaloanelor proiectului și a elementelor livrabile asociate (cel putin 2 jaloane de fiecare student) (Mai trebuie 1)

3.2. Realizarea structurii de descompunere a proiectului, în format outline (schiță) (maxim 8 pagini) (2 sunt completare, au mai ramas 4) -> maine.

To Do Vineri 04.12.2020:

3.2. Realizarea structurii de descompunere a proiectului, în format outline (schiță) (maxim 8 pagini)

3.3. Crearea structurii echipei proiectului și atribuirea responsabilităților pe activități (maxim 3 pagini, fără graficul responsabilităților)

To Do Sambata 05.12.2020:

3.4 Planificarea calendaristică a activităților proiectului, cu ajutorul diagramei Gantt (maxim 5 pagini, în anexă)

Daca Teodora nu scrie pune ce a scris ea pana maine:

1. Sa scrii tu din Proiectul 2018 sau 2020